南京奥体中心维修及附属设施改造工程

投 标 文 件

投标人：江苏某某建筑建设集团有限公司

目  录

(生成后请在 Word 中右键目录 → 更新域)

一、工程概况与整体部署

1.1 工程概况

本工程位于南京市建邺区江东中路222号，主要涉及场馆防水维修、看台座椅更换以及外立面灯光改造。

（一）工程重难点分析

本工程的重难点在于高空作业多，交叉施工范围广。必须协调好土建与机电安装的流水穿插作业。

二、主要施工方案

2.1 防水工程施工方案

1. 屋面防水层采用 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材。

2. 施工前表面应清理干净，确保含水率低于 9%。

2.2 钢结构除锈防腐方案

采用高压水刀除锈至 Sa2.5 级，并立刻涂装富锌底漆两道，中间漆一道，聚氨酯面漆两道。